BÀI THỰC HÀNH 2

TỔ CHỨC SPRINT RETROSPECTIVE CHO NỀN TẢNG RIKKEIRETECH

Họ và tên: nhung

Lớp: CNTT6

Môn học: Agile và Scrum

NHIỆM VỤ 1. CHỌN KỸ THUẬT VÀ XẾP THẺ Ý KIẾN

a) Chọn kỹ thuật và giải thích

Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue.

Lý do: Vì các vấn đề của Sprint đã khá rõ, thời gian họp chỉ có 45 phút và nhóm cần nhanh chóng xác định những việc nên bắt đầu, dừng lại hoặc tiếp tục để tạo ra hành động cải tiến cụ thể.

b) Xếp thẻ T1–T5

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue – Đây là cách làm hiệu quả, nên tiếp tục duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop – Dừng việc trì hoãn kiểm thử đến cuối Sprint; cần kiểm thử sớm và liên tục hơn. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại: “Các lỗi được thông báo và xử lý muộn, khiến nhóm phải sửa gấp vào cuối Sprint.” Xếp vào Stop – Dừng việc trì hoãn thông báo và xử lý lỗi; tập trung cải thiện cách phát hiện, chia sẻ lỗi sớm, không đổ lỗi cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển Product Owner Thảo để ghi nhận, làm rõ nhu cầu người dùng và xem xét ưu tiên trong Product Backlog. Đây là vấn đề về giá trị sản phẩm, không phải trọng tâm cải tiến cách làm việc nội bộ của nhóm trong Retrospective. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start – Bắt đầu xem xét và cập nhật DoD để bổ sung yêu cầu kiểm thử trên điện thoại, nếu nhóm thống nhất đây là điều kiện cần thiết. |

Kết luận: Start–Stop–Continue giúp nhóm nhanh chóng chuyển các vấn đề đã xác định thành những thay đổi trong cách làm việc. Khi thảo luận, cần tập trung vào quy trình và hệ thống thay vì chỉ trích cá nhân.

NHIỆM VỤ 2. TỪ DATA ĐẾN IMPROVEMENT

Data đã chọn: DT-01 – Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done.

Bảng 1. Phân tích Data và Insight

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Data đã chọn | DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, khiến lỗi được phát hiện muộn và chức năng chưa Done. |
| Khía cạnh | Quy trình |
| Insight (vì sao xảy ra) | Nhóm chưa tổ chức kiểm thử sớm và liên tục trong Sprint; việc kiểm thử bị dồn về cuối khiến lỗi không được phát hiện và xử lý kịp thời. |

Bảng 2. Xây dựng Improvement theo SMART

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Hành động cụ thể | Ngay từ Sprint tiếp theo, Developers thống nhất kiểm thử chức năng ngay khi hoàn thành từng phần nhỏ, thay vì chờ đến cuối Sprint. Mỗi ngày, nhóm kiểm tra các chức năng đang phát triển và xử lý lỗi được phát hiện. |
| Người/nhóm theo dõi | Developers Hải, Linh, Nam, Quỳnh chịu trách nhiệm thực hiện; Scrum Master Duy theo dõi và hỗ trợ loại bỏ trở ngại. |
| Khi kiểm tra lại | Trong Daily Scrum hằng ngày và tại Sprint Retrospective cuối Sprint tiếp theo. |
| Bằng chứng | Bảng theo dõi kiểm thử có ngày thực hiện, kết quả kiểm thử, lỗi được ghi nhận và trạng thái xử lý; mục tiêu là không còn trường hợp chức năng mới đến ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử. |

Giải thích SMART:

- S – Specific (Cụ thể): Kiểm thử từng phần chức năng ngay khi hoàn thành.

- M – Measurable (Đo lường được): Theo dõi ngày kiểm thử, kết quả và trạng thái lỗi.

- A – Achievable (Khả thi): Thực hiện bằng cách thay đổi quy trình làm việc hiện tại.

- R – Relevant (Liên quan): Giúp phát hiện lỗi sớm, tăng khả năng hoàn thành PBI theo DoD.

- T – Time-bound (Có thời hạn): Bắt đầu từ Sprint tiếp theo và đánh giá tại Retrospective cuối Sprint đó.

NHIỆM VỤ 3. SẮP XẾP VÀ MỞ ĐẦU BUỔI RETROSPECTIVE

a) Sắp xếp 5 hoạt động theo đúng thứ tự

Thứ tự 5 bước:

H3 → H2 → H5 → H1 → H6

| Bước | Mã | Hoạt động | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Set the Stage | H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. | Tạo môi trường an toàn để mọi người có thể chia sẻ trung thực. |
| 2. Gather Data | H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. | Thu thập dữ liệu và góc nhìn từ các thành viên. |
| 3. Generate Insights | H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. | Tìm nguyên nhân gốc thay vì chỉ xử lý biểu hiện bên ngoài. |
| 4. Decide What to Do | H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. | Chuyển phân tích thành hành động cụ thể, có trách nhiệm và thời điểm đánh giá. |
| 5. Close the Retrospective | H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. | Tổng kết, củng cố cam kết và xác định cách theo dõi tiến độ. |

Hoạt động bị loại: H4.

Lý do: Scrum Master không nên tự chọn sẵn giải pháp và áp đặt nhóm thực hiện, mà cần tạo điều kiện để cả nhóm cùng phân tích, lựa chọn và cam kết với hành động cải tiến.

b) Viết lời mở đầu của Scrum Master Duy

“Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại Sprint vừa qua để xác định những gì đang làm tốt, những vấn đề cần cải thiện và thống nhất hành động cho Sprint tiếp theo. Mình mong mọi người chia sẻ trung thực, tôn trọng ý kiến của nhau và tập trung vào quy trình, cách phối hợp thay vì đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Những ý kiến được đưa ra nhằm giúp cả nhóm làm việc hiệu quả hơn, vì vậy mọi người hãy cùng trao đổi cởi mở và xây dựng.”

KẾT LUẬN

Sprint Retrospective giúp Scrum Team nhìn lại cách làm việc, xác định nguyên nhân của những vấn đề đã xảy ra và thống nhất hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo.

Trong tình huống RikkeiReTech, nhóm cần ưu tiên kiểm thử sớm và liên tục, cải thiện việc phối hợp xử lý lỗi, đồng thời xem xét bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào Definition of Done. Scrum Master Duy đóng vai trò điều phối, xây dựng môi trường an toàn và hỗ trợ nhóm tự tìm ra giải pháp, thay vì áp đặt hoặc quy trách nhiệm cho một cá nhân.

Nguyên tắc quan trọng: Retrospective không phải buổi tìm người mắc lỗi, mà là cơ hội để cả nhóm cùng cải thiện quy trình và nâng cao chất lượng sản phẩm.